Sprint 2 - Daily Scrum Meeting Notları

Katılımcılar: Mutlucan İltir, Zeynep Sude Taşkıran

Meeting Ortamı: Whatsapp

**1. Dün ne yaptık?**

* Mehmet Yusuf Bayat: User Story 4 ve User Story 5 üzerinde çalıştım. Kullanıcıların market listelerini düzenlemelerini sağlayan özelliği başarıyla geliştirdim ve bu özellik başarıyla test edildi. Ayrıca, liste öğelerini silme işlevselliği üzerinde çalıştım ancak bu özelliği tamamlamak için biraz daha zamana ihtiyacım var.
* Zeynep Sude Taşkıran: User Story 6 ve User Story 7 üzerinde çalıştım. Kullanıcıların listeleri arasında geçiş yapabilmesi için bir arayüz oluşturma işini tamamladım ve bu özellik başarıyla test edildi. Ayrıca uygulamanın genel performansını ve kullanıcı deneyimini artırmak için bazı iyileştirmeler yaptım ancak bu iyileştirmeleri tamamlamak için biraz daha zamana ihtiyacım var.

**2. Bugün ne yapmayı planlıyoruz?**

* Mutlucan İltir: Liste öğelerini silme işlevselliğini tamamlamayı ve bu özelliği test etmeyi planlıyorum. Eğer zaman kalırsa, gelecek sprintte üzerinde çalışacağım özelliklerin planlamasına başlamak istiyorum.
* Sümeyye Büyükgüçlü: Uygulamanın genel performansını ve kullanıcı deneyimini artırmak için yaptığım iyileştirmeleri tamamlamayı ve bu iyileştirmeleri test etmeyi planlıyorum. Eğer zaman kalırsa, gelecek sprintte üzerinde çalışacağım özelliklerin planlamasına başlamak istiyorum.

**3. Herhangi bir engel var mı?**

* Gülara Kaynar: Liste öğelerini silme işlevselliği üzerindeki çalışmalarımı biraz ağırdan alıyorum çünkü Firebase ile bu işlevi nasıl entegre edeceğimi tam olarak anlamadım. Bu konuda biraz daha araştırma yapmam gerekiyor.
* Zeynep Sude Taşkıran: Uygulamanın genel performansını artırmak için yaptığım iyileştirmelerin bir kısmını tamamlamamı engelleyen bazı teknik sorunlarla karşılaştım. Bu sorunları çözümlemem için biraz daha zamana ihtiyacım var.

Bu toplantının genel sonuçları: İkinci sprint'te hala tamamlanmamış özellikler üzerinde çalışılıyor ve bu sprint'in sonunda bu özelliklerin tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca, bir sonraki sprint'te üzerinde çalışılacak özellik